CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số:          -2022/HĐ/KH

V/v thi công treo lưới, phun vẩy gia cố hạng mục Hầm dẫn nước và Hầm phụ thuộc Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

- Căn cứ vào Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Xây Dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay,  ngày        tháng        năm 2022, tại văn phòng Công ty cổ phần xây dựng 47, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Đại diện: Ông Dương Minh Quang	Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 8 Biên Cương, p. Ngô Mây, tp. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 02563 521 047	Fax: 02563 522 316

Mã số thuế: 4100258747

Số tài khoản: 58010000000202 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bình Định.

BÊN B:

Đại diện:	Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Số tài khoản:

Sau khi xem xét hồ sơ thiết kế, thực tế hiện trường thi công và năng lực của các bên tham gia, hai bên cùng thống nhất ký hợp đồng kinh tế với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung Hợp đồng

- Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận thi công treo lưới, phun vẩy gia cố hạng mục Hầm dẫn nước và Hầm phụ thuộc Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng theo hồ sơ thiết kế và biện pháp thi công được phê duyệt; Đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, môi trường và tuân thủ các nội dung hợp đồng bên A đã ký với Chủ đầu tư.

Điều 2: Phạm vi công việc

- Đối với công tác treo lưới thép D4: bên B cung cấp nhân công, máy thi công và dàn giáo phục vụ thi công, lưới thép do CC47 cung cấp.

- Đối với công tác phun vẩy: bên B cung cấp nhân công, máy thi công, dàn giáo và hệ thống phụ trợ phục vụ thi công, CC47 cung cấp vữa phun và nguồn điện thi công.

- Tỷ lệ hao hụt tối đa công tác phun vẩy trong hầm là 30%.

Điều 3: Thời hạn và tiến độ thực hiện

- Thời gian thi công:

+ Bắt đầu:	15/10/2022.

+ Hoàn thành:	15/12/2023.

- Tiến độ thực hiện theo tiến độ do bên A cung cấp và phù hợp với tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Điều 4: Hình thức, khối lượng & đơn giá hợp đồng

4.1 Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

4.2 Khối lượng và đơn giá: Chi tiết như phụ lục đính kèm.

- Khối lượng hợp đồng là tạm tính. Khối lượng thanh toán theo khối lượng thực tế thi công được nghiệm thu theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Đơn giá hợp đồng đã bao gồm các loại thuế và phí khác theo quy định của nhà nước.

- Giá trị hợp đồng tạm tính: …… đồng.

Bằng chữ: ….

Điều 5: Điều kiện nghiệm thu

- Trình tự các bước nghiệm thu, quản lý chất lượng công trình tuân thủ theo các quy định của chủ đầu tư, nhà thầu chính, tư vấn giám sát về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Việc nghiệm thu được tiến hành theo từng bộ phận công trình.

- Bên A chỉ nghiệm thu khối lượng khi bên B thi công đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, đảm bảo chất lượng, an toàn và đạt các tiêu chuẩn theo quy định, được tư vấn giám sát đồng ý nghiệm thu.

Điều 6: Hình thức thanh toán

6.1 Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản

6.2 Phương thức thanh toán:

6.2.1 Tạm ứng:

- Sau khi ký kết hợp đồng Bên A sẽ cho Bên B tạm ứng 5% giá trị hợp đồng để Bên B huy động máy móc, nhân lực đến hiện trường và tiến hành các công tác chuẩn bị thi công.

- Số tiền tạm ứng sẽ được khấu trừ vào giá trị của đợt thanh toán đầu tiên.

6.2.2  Thanh toán hàng tháng:

- Vào ngày 30 hàng tháng, bên B có trách nhiệm lập hồ sơ khối lượng thanh toán được xác nhận bởi cán bộ kỹ thuật của bên A và gửi về Ban chỉ huy Công trường của bên A.

- Bên A sẽ thanh toán 90% giá trị khối lượng thi công hàng tháng đã được nghiệm thu cho bên B sau khi đã nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định của Hợp đồng nhưng không vượt quá 15 ngày làm việc (trừ các trường hợp đặc biệt được thông báo cho nhau biết). Bên A chỉ thanh toán cho bên B khi bên A được tư vấn giám sát nghiệm thu các công việc mà bên B thực hiện tại hiện trường.

- Thanh toán tiếp 5% giá trị khối lượng thi công đã được nghiệm thu vào đợt nghiệm thu kế tiếp sau khi bên B đã sửa chữa xong các khuyết tật (nếu có).

- Giữ lại 5% giá trị thực hiện để nhà thầu thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

6.3 Hồ sơ thanh toán

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Hồ sơ hoàn công của các công việc được nghiệm thu trong giai đoạn thanh toán;

- Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện 2 bên;

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng;

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng (nếu có);

- Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán cần thể hiện các nội dung: Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng (nếu có), các khoản khấu trừ (nếu có), giá trị thanh toán sau khi đã bù trừ các khoản trên.

Điều 7: Quyền lợi và trách nhiệm của các bên

7.1. Quyền lợi, trách nhiệm của bên A

- Cung cấp điện thi công trên công trường.

- Tổ chức bảo vệ an ninh trật tự trong phạm vi công trình.

- Bàn giao mặt bằng thi công cho bên B.

- Bàn giao hồ sơ, bản vẽ, tài liệu cần thiết cho bên B.

- Cung cấp sơ đồ vị trí, các mốc khống chế để bên B thi công.

- Kiểm tra, giám sát khối lượng, chất lượng thi công công trình, cung cấp bản vẽ biện pháp thi công, các bản vẽ biện pháp thi công khác liên quan được phê duyệt và đôn đốc nhà thầu thực hiện theo biện pháp thi công đúng tiến độ.

- Cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu để phục vụ thi công theo đúng tiến độ.

- Chịu trách nhiệm hoàn thiện các công tác nghiệm thu, hoàn công, lấy mẫu thí nghiệm hiện trường theo quy định về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Có quyền yêu cầu Bên B tăng số lượng nhân công nếu thấy Bên B không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

- Có quyền yêu cầu Bên B dừng và chấm dứt hợp đồng để tự thực hiện hoặc chuyển giao cho bên thứ ba nếu Bên B thi công không đúng yêu cầu hoặc không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Bên A. Trong trường hợp này các chi phí phát sinh do bên B chịu.

7.2. Quyền lợi, trách nhiệm của bên B

- Chịu trách nhiệm về số lượng nhân công và trình độ tay nghề để đảm bảo hoàn thành về kỹ thuật xây dựng công trình, bảo đảm thi công theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng, quy trình quy phạm và yêu cầu kỹ mỹ thuật trong xây dựng.

- Chịu trách nhiệm về máy, hệ thống phụ trợ phục vụ thi công để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Bên A.

- Thi công đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ được phê duyệt, sơ đồ vị trí và các mốc khống chế do bên A cấp, đảm bảo yêu cầu chất lượng, kỹ thuật mỹ thuật của công trình. Tuân thủ sự giám sát, hướng dẫn về kỹ thuật của bên A.

- Chịu chi phí phần vật liệu phát sinh trong trường hợp tỷ lệ hao hụt vượt quá mức quy định theo hợp đồng.

- Dọn dẹp, vệ sinh phần vữa rơi vãi, bồi lắng trên nèn hầm do công tác thi công phun vẩy gây ra.

- Chấp hành và tuân thủ tuyệt đối nội quy lao động, giờ giấc làm việc, an ninh trật tự, an toàn trong sản xuất, phòng chống cháy nổ, môi trường.

- Quản lý và tự chịu trách nhiệm toàn bộ về rủi ro con người và thiết bị của Bên B khi tham gia thi công tại công trường. Cung cấp cho Bên A danh sách trích ngang toàn bộ lao động của Bên B được cử tham gia điều hành và thi công tại công trường. Thực hiện đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định của pháp luật.

- Toàn bộ con người và thiết bị phải được đóng và mua bảo hiểm theo quy định hiện hành của Nhà nước, 100% lao động Bên B được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

- Thực hiện công tác giao nhận với cán bộ của bên A theo đúng thủ tục quy định của hợp đồng này.

- Tự tổ chức nơi ăn ở cho lực lượng lao động.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8:  Bảo hành công trình:

Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng, Bên B phải:

- Thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian 12 tháng;

- Trong thời gian bảo hành công trình Bên B bằng chi phí của mình phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Bên B gây ra trong quá trình thi công công trình. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 10 ngày sau khi nhận được thông báo của Bên A. Nếu quá thời hạn này mà Bên B không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Bên A có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này. Toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Bên B chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Bên B.

- Tỷ lệ giữ lại bảo hành là 5% trên giá trị nghiệm thu thanh quyết toán. Khoản tiền giữ lại bảo hành này được bên A thanh toán cho bên B sau khi kết thúc thời gian bảo hành công trình và được bên A xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ bảo thành, hoặc bên B nộp cho bên A một chứng thư bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện, không cần sự xác nhận của bên B, với giá trị tương ứng do ngân hàng được bên A chấp thuận với thời hạn 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Điều 9: Tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp đồng

9.1. Tạm ngừng thực hiện công việc của Hợp đồng

Các trường hợp tạm ngừng thực hiện hợp đồng:

- Do lỗi bên giao thầu hoặc bên nhận thầu gây ra.

- Các trường hợp bất khả kháng khác.

- Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

- Một bên có quyền quyết định tạm ngừng hợp đồng do lỗi bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết trước 30 ngày và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết, trường hợp bên tạm ngừng không thông báo mà tạm ngừng gây ra thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại.

- Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm ngừng hợp đồng do hai bên thỏa thuận để khắc phục.

9.2. Chấm dứt hợp đồng

- Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

- Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ. Nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên hủy bỏ hợp đồng phải bồi thường.

- Khi hợp đồng bị hủy bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị hủy bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền mà bên vi phạm hợp đồng gây nên.

Điều 10: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng trong hoạt động xây dựng, các bên phải có trách nhiệm thương lượng, giải quyết.

- Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, trọng tài hoặc tòa án giải quyết theo quy định của Pháp luật.

Điều 11: Phạt khi vi phạm hợp đồng.

- Bên B vi phạm về chất lượng phạt 100% giá trị thanh toán cho phần việc hay công tác bị vi phạm về chất lượng.

- Trong quá trình thi công, bên B không bố trí được số lượng công nhân tương ứng để đảm bảo tiến độ thi công đề ra hoặc bên A phải gửi 3 lần thông báo yêu cầu về việc trên, Bên B bị coi là vi phạm hợp đồng và phạt 10% giá trị đã thanh toán theo hợp đồng. Trong trường hợp đó, trong vòng 03 ngày sau khi bên A yêu cầu dừng thi công, bên B phải bàn giao toàn bộ vật liệu do bên A cấp đồng thời tự có trách nhiệm bảo vệ trang thiết bị, dụng cụ lao động của bên B tại công trường. Qua thời gian trên nếu bên B không tiến hành bàn giao, bên A sẽ chủ động lấy lại vật tư đã cấp và bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu xảy ra hao hụt, mất mát.

- Bên B vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi bên A gây ra, bên B sẽ chịu phạt 1% giá trị hợp đồng nhân với số ngày chậm tiến độ. Qua thời gian 10 ngày mà bên B vẫn chưa hoàn thiện, bên A có quyền đưa bên thứ 3 vào thi công, mọi chi phí phát sinh do bên B chịu trách nhiệm thanh toán và trừ trực tiếp vào hồ sơ thanh toán.

Điều 12: Thanh lý hợp đồng xây dựng:

- Ngay sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, các bên tham gia tiến hành thanh lý và chấm dứt hiệu lực của hợp đồng cũng như mọi nghĩa vụ có liên quan khác.

- Việc thanh lý hợp đồng phải được thực hiện xong trong thời gian bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Điều 13: Cam kết chung

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng này, trong quá trình thực hiện nếu có gì trở ngại thì cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. Sự thay đổi chỉ có giá trị bằng văn bản và được hai bên ký xác nhận. Trường hợp có tranh chấp hai bên không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra tòa án kinh tế tỉnh Bình Định để giải quyết. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải thực hiện.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 06 bản, mỗi bên giữ 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN B				        ĐẠI DIỆN BÊN A

PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số:         -2022/HĐ/KH ngày        tháng       năm 2022)

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá chưa VAT (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cộng | VNĐ |  |  |  |  |
|  | Thuế VAT | VNĐ |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG | VNĐ |  |  |  |  |

Bằng chữ:.

ĐẠI DIỆN BÊN B				        ĐẠI DIỆN BÊN A