CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Số : ………../2023/HĐ/KH

“V/v Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống giám sát vận hành, thuộc gói thầu số 12, dự án: Hệ thống thủy lợi Tân An – Đập đá”

Căn cứ vào Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về Qui định chi tiết về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Căn cứ nhu cầu và khả năng hai bên.

Hôm nay ngày    tháng 10 năm 2023, tại Công ty Cổ phần Xây dựng 47, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Đại diện: Ông Dương Minh Quang	Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 8 Biên Cương, p. Ngô Mây, tp. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0256.3521047			 Fax: 0256.3522316

Mã số thuế: 4100258747

Số tài khoản: 58010000000202 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Bình Định.

BÊN B:

Đại diện:  					Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:  		                        	Fax:

Mã số thuế:

Tài khoản:

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung công việc

Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý thi công xây dựng và lắp đặt hạng mục thiết bị hệ thống giám sát vận hành, thuộc gói thầu số 12, dự án: Hệ thống thủy lợi Tân An – Đập đá theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Phạm vi công việc cụ thể:

+ Bên B cung cấp nhân lực, dây chuyền thiết bị thi công xây dựng và lắp đặt hạng mục thiết bị hệ thống giám sát vận hành, thuộc gói thầu số 12, công trình: Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân .

+ Bên A chuẩn bị đường công vụ nối từ tuyến đường hiện hữu đến phạm vi thi công và mặt bằng để bên B cấp đất.

Điều 2: Thời gian thi công

+ Bắt đầu:	02/10/2023.

+ Hoàn thành:	30/11/2023

Thời gian và tiến độ thi công chi tiết tuân theo tiến độ thi công chung của gói thầu và được thông báo trực tiếp tại hiện trường thi công.

Thời gian bắt đầu do bên A quyết định khi có hiện trường để bên B triển khai thi công.

Điều 3: Đơn giá và giá trị hợp đồng

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Giá trị hợp đồng:  		          đồng, (giá đã bao gồm thuế VAT).

(Bằng chữ: …).

Bảng khối lượng và đơn giá hợp đồng:

| STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá chưa VAT | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐẬP DÂNG THẠNH HÒA 1 |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị hệ thống giám sát vận hành |  |  |  |  |
|  | Thiết bị quan trắc mực nước, lượng mưa tự động |  |  |  |  |
| 1.1 | Thiết bị thu thập và truyền số liệu qua mạng điện thoại di động thông qua dịch vụ GMS/GPRS/3G: + Bộ nhớ trong Serial Flash 16MB, Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài SD Card lên đến 32GB + Cổng Analog: 8 cổng Analog Input + Cổng Digital: 8 cổng Digital Input, 8 cổng Digital Output + Cổng truyền thông: 1 cổng RS232, 1 cổng RS485, 1 cổng USB, 1 cổng Internet (RJ45) + Màn hình hiển thị OLED 16×2 + Bàn phím 3 x 3 + Module GSM/GPRS/3G: GSM 850/900/1800/1900MHz + Nhiệt độ hoạt động: -40 ~ +85c + Tích hợp đồng hồ thời gian thực + Màn hình hiển thị OLED 16×2, Bàn phím 3×3 | bộ | 1.000 |  |  |
| 1.2 | Đầu đo mực nước áp suất thuỷ tĩnh thượng lưu đập: + Dải đo 0-30m; độ chính xác 0.1%FS + Cáp Cáp tín hiệu chống nhiễu tích hợp ống bù áp suất: 30m | cái | 1.000 |  |  |
| 1.3 | Thùng đo mưa: Loại cảm biến dạng muổn có công tắc từ tính; Độ phân giải 0,01" hoặc 0,2 mm; độ chính xác 0.3mm | cái | 1.000 |  |  |
| 1.4 | Màn hình hiển thị và theo dõi dữ liệu tại nhà điều hành: - Màn hình HMI cảm ứng 7 inch - Kết nối Dataloger qua giao thức TCP xem dữ liệu quan trắc mực nước, lượng mưa theo thời gian thực, | cái | 1.000 |  |  |
| 1.5 | Cáp tín hiệu chống nhiễu V4 | 100m | 0.100 |  |  |
| 1.6 | Chống sét lan truyền DC 2P 20-40KA 1000V | cái | 2.000 |  |  |
| 1.7 | Aptomat 2P/16A | cái | 1.000 |  |  |
| 1.8 | Aptomat 1P/16A | cái | 2.000 |  |  |
| 1.9 | Cáp nguồn: Cu/PVC/PVC-2x3mm2 | 100m | 0.150 |  |  |
| 1.1 | Pin năng lượng mặt trời 60W - 60Wp, điện áp ra lớn nhất 22,5V. | bộ | 1.000 |  |  |
| 1.11 | Bộ điều khiển Pin mặt trời/ Sạc acquy; Dòng điện cực đại 30A, điện áp vào tối đa 60VDC, điện áp ra nhận điện thế acquy tự tộng 12-24VDC | bộ | 1.000 |  |  |
| 1.12 | Bộ tích năng lượng mặt trời (ắc quy khô); Dung lượng 55Ah; Điện áp 12VDC | bộ | 1.000 |  |  |
| 1.13 | Bộ chuyển đổi nguồn điện lưới sang dự phòng tự động | bộ | 1.000 |  |  |
| 1.14 | Ống TTK DN90mm, dày 3mm, bảo vệ đầu đo và cáp bù áp | 100m | 0.085 |  |  |
| 1.15 | Cút nối ống TTK DN90mm | cái | 3.000 |  |  |
| 1.16 | Đai thép giữ ống D90mm | cái | 11.000 |  |  |
| 1.17 | Ống lọc bảo vệ đầu đo, TTK DN90mm | 100m | 0.010 |  |  |
| 1.18 | Bịt ống lọc D90mm | cái | 1.000 |  |  |
| 1.19 | Ống ruột gà lõi kẽm bọc nhựa DN15 bảo vệ cáp tín hiệu | 100m | 0.300 |  |  |
| 1.2 | Đai thép giữ ống D15mm | cái | 5.000 |  |  |
| 1.21 | Vít nở sắt M8x40 | bộ | 20.000 |  |  |
| 1.22 | Đăng ký thẻ sim điện thoại và cước phí thử nghiệm hệ thống | bộ | 1.000 |  |  |
| 1.23 | Cột dựng trạm cao 3m DN 90 vật liệu thép mạ kẽm nhúng nóng | Bộ | 1.000 |  |  |
| 1.24 | Tủ thiết bị thu thập số liệu KT 406x757x275, SUS 304 dày 1.5mm, bảo vệ bằng khóa, Xuất xứ Việt Nam | bộ | 1.000 |  |  |
| 1.25 | Hộp đấu nối dây và bảo vệ đầu đo: Kích thước: 300 x400 x250mm; Inox 304 dày 1.5mm, bảo vệ bằng khóa | bộ | 1.000 |  |  |
|  | Thiết bị camera giám sát |  |  |  |  |
| 1.26 | Camera IP SpeedDome 4MP: – Góc quay 360°, Góc quét -15° to 90° – Chuẩn nén H.265+/H.265 – Độ phân giải 1920 × 1080@25/30fps – Ống kính 4.8 mm to 120 mm – Hồng ngoại 150m – Zoom số 16x, zoom quang 25x – Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog – Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB – Tiêu chuẩn IP66 , IK10 và chống sét 6KV | bộ | 1.000 |  |  |
| 1.27 | Đầu ghi 4 kênh:– Đầu ghi hình 4 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP.– Chuẩn nén hình ảnh H265+/H265 với hai luồng dữ liệu.– Độ phân giải 4K(1-7fps) 4MP(1-15fps) 1080P(25/30fps).– Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4K, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA– Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+4).– Hỗ trợ lên đến camera 8MP với chuẩn tương tích Onvif 16.12.– Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng mạng RJ45((100), 1 cổng RS485.– Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động.– Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều.– Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.– Ổ cứng lưu trữ: 1TB | Bộ | 1.000 |  |  |
| 1.28 | Tivi phục vụ giám sát hành ảnh camera tại nhà điều hành: - Kích cỡ màn hình: 32 inch - Tần số quét thực: 50 Hz - Kết nối Internet: Cổng mạng: LAN, Wifi - USB: 1 cổng USB A - Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: 2 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) | bộ | 1.000 |  |  |
| 1.29 | Cáp mạng CAT 6 | 100m | 0.150 |  |  |
| 1.3 | Cáp nguồn cho camera: Cu/PVC/PVC-2x4mm2 | 100m | 2.000 |  |  |
| 1.31 | Bộ thu phát không dây chuyên dùng cho camera IP và trụ đỡ: - Ngoài trời chuẩn: 802.11 a/n - Tần số :5,4Ghz - Chế độ: AP, Station, Station WDS, AP+WDS | bộ | 1.000 |  |  |
| 1.32 | Trụ đỡ camera IP SpeedDome cao 2m ống DN 60 vật liệu thép mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1.000 |  |  |
| 1.33 | Nguồn 220 - 24V-10A: - Input : 220VAC 50-60Hz - Output : 24VDC 10A Max ( ~240W) - Bảo vệ chạm tải, lọc nhiễu AC | bộ | 1.000 |  |  |
| 1.34 | Tủ thiết bị cấp nguồn cho camera dày 3mm vật liệu sắt sơn tĩnh điện, bảo vệ bằng khóa, Xuất xứ Việt Nam | bộ | 1.000 |  |  |
| 1.35 | Aptomat 2P/16A | cái | 2.000 |  |  |
| 1.36 | Cắt Lọc Sét AC 2P 20kA/500VDC | cái | 2.000 |  |  |
| 1.37 | Đầu cos đấu dây | cái | 50.000 |  |  |
| 2 | Hệ thống giám sát vận hành |  |  |  |  |
|  | Trạm quan trắc |  |  |  |  |
| 2.1 | Lắp đặt các thiết bị cơ sở cho trạm quan trắc tự động theo thời gian thực | bộ | 2.000 |  |  |
|  | Hệ thống tiếp địa |  |  |  |  |
| 2.2 | Cọc tiếp địa L63x63x6; 2,5m/cọc tương đương 14,13kg/cọc | 10 cọc | 0.600 |  |  |
| 2.3 | Đào móng băng - Cấp đất II | 1m3 | 10.000 |  |  |
| 2.4 | Đắp đất nền móng công trình | m3 | 10.000 |  |  |
|  | Lắp đặt trạm đo tự động |  |  |  |  |
| 2.5 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra - Cấp đất II | 1m3 | 1.171 |  |  |
| 2.6 | Đắp đất nền móng công trình | m3 | 0.400 |  |  |
| 2.7 | Bê tông móng, M150, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0.200 |  |  |
| 2.8 | Bê tông móng, M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0.800 |  |  |
| 2.9 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.040 |  |  |
| 2.1 | Lắp nút bịt nhựa nối măng sông - Đường kính 50mm | cái | 1.000 |  |  |
| 2.11 | Lắp đặt các thiết bị cơ sở cho trạm quan trắc tự động theo thời gian thực | bộ | 2.000 |  |  |
|  | TỔNG TRƯỚC THUẾ |  |  |  |  |
|  | THUẾ VAT 8% |  |  |  |  |
|  | TỔNG SAU THUẾ |  |  |  |  |

Giá hợp đồng đã bao gồm chi phí lán trại, phụ trợ, thuế, phí các loại, chi phí bản quyền, lợi nhuận và tất cả các chi phí khác để Bên B hoàn thành khối lượng công việc theo qui định của hợp đồng.

Giá trị hợp đồng trên là tạm tính, giá trị thực tế căn cứ theo biên bản nghiệm thu, xác nhận khối lượng thực tế tại công trường được hai bên ký xác nhận.

Điều 4: Phương thức thanh toán

4.1	Hình thức thanh toán

Thanh toán sẽ được thực hiện bằng chuyển khoản đến tài khoản của bên B như đã nêu ở phần trên của Hợp đồng này. Đồng tiền dùng để thanh toán là tiền Đồng Việt Nam.

4.3 Hồ sơ thanh toán bao gồm:

4.3.1 Thanh toán từng đợt:

Giấy đề nghị thanh toán.

Biên bản xác nhận khối lượng thực hiện hoặc biên bản nghiệm thu công việc.

Bảng xác nhận chi tiết giá trị khối lượng đợt.

Biên bản đối chiếu công nợ, vật tư sử dụng

Hóa đơn giá trị gia tăng theo bảng khối lượng đợt.

4.3.2 Quyết toán:

Giấy đề nghị thanh toán.

Bảng xác nhận chi tiết giá trị khối lượng quyết toán.

Bảng tổng hợp giá trị quyết toán.

Biên bản nghiệm thu hoàn thành.

Biên bản đối chiếu công nợ, vật tư sử dụng.

Hóa đơn giá trị gia tăng theo bảng quyết toán khối lượng

Hồ sơ thanh toán khi gửi qua đường bưu điện (hoặc trực tiếp mang tới công ty) và có xác nhận của bên A đã nhận của bưu điện (hoặc ký nhận trực tiếp) thì được hiểu là đã được gửi cho bên A.

4.4  Thời hạn thanh toán:

Thanh toán hàng kỳ và quyết toán: trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày bên A nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán đạt yêu cầu.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B:

- Cung cấp toàn bộ nhân lực và dây chuyền thiết bị thi công để hoàn thành các công việc theo đúng hợp đồng đã ký kết, đảm bảo chất lượng và tiến độ hợp đồng.

- Đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân như nón, áo đồng phục, giày và các dụng cụ đặc thù phục vụ cho công tác thi công theo yêu cầu của bên A.

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của công trường.

- Chịu sự điều phối chung của Ban Chỉ huy công trường của bên A.

- Chấp hành sự hướng dẫn của bên A (các thành viên có trách nhiệm) và tư vấn giám sát do chủ đầu tư thuê.

- Cung cấp hoá đơn GTGT cho bên A tương ứng với giá trị thanh toán từng đợt và theo đúng quy định hiện hành.

- Chấp hành nghiêm túc mọi vấn đề về phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật và của chủ đầu tư công trình.

- Các nghĩa vụ khác theo qui định của Hợp đồng giữa Bên A với Chủ đầu tư và qui định của pháp luật.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên A:

- Chuẩn bị mặt bằng đắp đất và đường công vụ nối từ tuyến đường hiện hữu đến phạm vi thi công để bên B cấp đất.

- Cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt tại công trường để giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng của bên B. Đồng thời phối hợp cùng bên B giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

- Tổ chức nghiệm thu và ký khối lượng hoàn thành cho bên B.

- Thanh toán kịp thời cho bên B như quy định trong điều 4 của hợp đồng này.

- Có quyền từ chối nghiệm thu thanh toán các khối lượng công việc mà bên B không thi công, các hạng mục công trình thi công không đúng thiết kế và các hạng mục thi công chậm so với tiến độ đề ra làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.

- Có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Bên B thi công không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, không đúng theo thiết kế, không đảm bảo tiến độ; hoặc không đảm bảo an toàn lao động, không tuân thủ quy định của Luật Xây dựng hiện hành.

Điều 7: Bảo hành công trình: Không áp dụng

Điều 8: Thưởng, phạt khi vi phạm hợp đồng:

Nếu Bên B thi công không hoàn thành công việc hoặc bỏ dở công việc giữa chừng thì phải bồi thường thiệt hại cho Bên A 20% giá trị hợp đồng.

Điều 9: Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng xây dựng:

- Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

- Trong trường hợp không đạt được thoả thuận giữa các bên thì yêu cầu tòa án cấp thẩm quyền tại tỉnh Bình Định giải quyết.

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng:

- Hợp đồng xây dựng có hiệu lực kể từ ngày các bên tham gia ký kết hợp đồng trừ trường hợp có những thỏa thuận khác.

- Hợp đồng làm thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 03 bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN B | ĐẠI DIỆN BÊN A |
| --- | --- |