CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Số : ………../2023/HĐ/KH

“V/v Thi công xây dựng và lắp đặt trạm quan trắc dòng chảy, thuộc gói thầu số 01-XL, dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn”

Căn cứ vào Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về Qui định chi tiết về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Căn cứ nhu cầu và khả năng hai bên.

Hôm nay ngày    tháng 11 năm 2023, tại Công ty Cổ phần Xây dựng 47, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Đại diện: Ông Dương Minh Quang	Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 8 Biên Cương, p. Ngô Mây, tp. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0256.3521047			 Fax: 0256.3522316

Mã số thuế: 4100258747

Số tài khoản: 58010000000202 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Bình Định.

BÊN B:

Đại diện:  					Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:  		                        	Fax:

Mã số thuế:

Tài khoản:

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung công việc

Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý thi công xây dựng và lắp đặt trạm quan trắc dòng chảy, thuộc gói thầu số 01-XL, dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Phạm vi công việc cụ thể:

+ Bên B cung cấp nhân lực, dây chuyền thiết bị thi công xây dựng và lắp đặt trạm quan trắc dòng chảy, thuộc gói thầu số 01-XL, dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn.

+ Bên A chuẩn bị đường công vụ nối từ tuyến đường hiện hữu đến phạm vi thi công và mặt bằng để bên B cấp đất.

Điều 2: Thời gian thi công

+ Bắt đầu:	20/11/2023.

+ Hoàn thành:	31/12/2023

Thời gian và tiến độ thi công chi tiết tuân theo tiến độ thi công chung của gói thầu và được thông báo trực tiếp tại hiện trường thi công.

Thời gian bắt đầu do bên A quyết định khi có hiện trường để bên B triển khai thi công.

Điều 3: Đơn giá và giá trị hợp đồng

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Giá trị hợp đồng:  		          đồng, (giá đã bao gồm thuế VAT).

(Bằng chữ: …).

Bảng khối lượng và đơn giá hợp đồng:

| STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá chưa VAT | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐẬP DÂNG PHÚ PHONG |  |  |  |  |
|  | Trạm quan trắc dòng chảy |  |  |  |  |
|  | Phần thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Pin năng lượng mặt trời 260W- Công suất đỉnh: 260WP | bộ | 1,000 |  |  |
| 2 | Giá đỡ pin mặt trời cho trạm 260W; Vật liệu thép mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1,000 |  |  |
| 3 | Cột dựng trạm 3m; đường kính 114mm; Vật liệu thép mạ kẽm nhúng nóng | cột | 1,000 |  |  |
| 4 | Vỏ tủ thiết bị thu thập số liệu ngoài trời, SUS 201, kích thước (WxHxD) 406x757x275 | 1 tủ | 1,000 |  |  |
| 5 | Cáp nguồn cho pin mặt trời: Cu/PVC/PVC-2x6mm2 | 100m | 0,100 |  |  |
| 6 | Cáp nguồn Cu/PVC- 2x2.5mm2 | 100m | 1,200 |  |  |
| 7 | Bộ sạc acquy sử dụng công nghệ MPPT- Dòng điện cực đại 10A, điện áp vào tối đa 150VDC, điện áp ra 12/24VDC | bộ | 1,000 |  |  |
| 8 | Bộ tích năng lượng mặt trời (Ắc qui khô): - Dung lượng: 100Ah- Điện áp: 12VDC | 10 bình | 1,000 |  |  |
| 9 | Aptomat 2P/16A | cái | 1,000 |  |  |
| 10 | Aptomat 1P/16A | cái | 2,000 |  |  |
| 11 | Thiết bị thu thập và truyền số liệu qua mạng điện thoại di động thông qua dịch vụ GSM/GPRS:- Tiêu chuẩn vận hành: Ngoài trời- Nhiệt đới hóa- Nguồn cấp: 6-28VDC.- Truyền thông:+ Kết nối RS232.+ Kết nối qua mạng di động GSM 4 băng tần: 900/1800/850/1900. Có khả năng truyền thông qua các phương thức: SMS/GPRS/EGPRS.- Tín hiệu vào:+ 01 đầu vào Analog độ phân giải 16 bit.+ 01 đầu vào số | bộ | 1,000 |  |  |
| 12 | Bộ cấp nguồn một chiều cách ly:- Điện áp vào : 9- 36VDC- Điện áp ra: 24VDC- Dòng điện ra: 4A | 1 bộ | 1,000 |  |  |
| 13 | Cảm biến đo không tiếp xúc: đo tốc độ dòng chảy, mực nước và tính toán đồng thời lượng xả theo l/s hoặc m³/s. Thông số kỹ thuật: - Nguyên lý đo vận tốc dòng chảy: Radar/Doppler shift -Nguyên lý đo mực nước: Radar/delay time - Dải đo tốc độ dòng chảy: 0,1 - 15 m / s, với nhận dạng hướng, Độ phân giải: 1 mm / s, chiều cao sóng tối thiểu 3 mm - Dải đo mực nước mực nước: 0 - 35 m; Độ phân giải: 1mm, Góc chùm 10 ° - Lĩnh vực ứng dụng: -35 đến + 60 ° C - Giao tiếp: RS-485, SDI-12 và Modbus - Nguồn cấp: 6 - 30 V DC - Công suất tiêu thụ: khoảng 140 mA ở mức 12 VDC / mỗi lần đo - Loại bảo vệ: IP 67 - Vỏ: LxHxW 338x333x154 Chất liệu: nhôm sơn tĩnh điện Lắp đặt: giá đỡ cho ống Ø 34 - 48 mm | bộ | 1,000 |  |  |
| 14 | Giá đỡ cảm biến đo gia công riêng theo điều kiện thực tế lắp đặt | bộ | 1,000 |  |  |
| 15 | Cáp kết nối thiết bị RQ-30 loại 20m | 100m | 0,300 |  |  |
| 16 | Cáp tín hiệu 2 cặp xoắn có bọc nhiễu | 100m | 0,300 |  |  |
| 17 | Cụm giá đỡ lắp đặt và bảo vệ trạm trên thành cầu(đã bao gồm khối lượng ống TTK f90 bảo vệ đầu đo và bảo vệ cáp tín hiệu cùng các phụ kiện đi kèm. Các thiết bị được gia công theo cấu tạo riêng của từng cầu) | bộ | 1,000 |  |  |
| 18 | Kéo rải dây tiếp địa, bằng thép lá, 30x2mm | 10 m | 2,000 |  |  |
| 19 | Đăng ký thẻ sim điện thoại và cước phí thử nghiệm hệ thống | Bộ | 1,000 |  |  |
|  | TỔNG TRƯỚC THUẾ |  |  |  |  |
|  | THUẾ VAT 8% |  |  |  |  |
|  | TỔNG SAU THUẾ |  |  |  |  |

Giá hợp đồng đã bao gồm chi phí lán trại, phụ trợ, thuế, phí các loại, chi phí bản quyền, lợi nhuận và tất cả các chi phí khác để Bên B hoàn thành khối lượng công việc theo qui định của hợp đồng.

Giá trị hợp đồng trên là tạm tính, giá trị thực tế căn cứ theo biên bản nghiệm thu, xác nhận khối lượng thực tế tại công trường được hai bên ký xác nhận.

Điều 4: Phương thức thanh toán

4.1	Hình thức thanh toán

Thanh toán sẽ được thực hiện bằng chuyển khoản đến tài khoản của bên B như đã nêu ở phần trên của Hợp đồng này. Đồng tiền dùng để thanh toán là tiền Đồng Việt Nam.

4.3 Hồ sơ thanh toán bao gồm:

4.3.1 Thanh toán từng đợt:

Giấy đề nghị thanh toán.

Biên bản xác nhận khối lượng thực hiện hoặc biên bản nghiệm thu công việc.

Bảng xác nhận chi tiết giá trị khối lượng đợt.

Biên bản đối chiếu công nợ, vật tư sử dụng

Hóa đơn giá trị gia tăng theo bảng khối lượng đợt.

4.3.2 Quyết toán:

Giấy đề nghị thanh toán.

Bảng xác nhận chi tiết giá trị khối lượng quyết toán.

Bảng tổng hợp giá trị quyết toán.

Biên bản nghiệm thu hoàn thành.

Biên bản đối chiếu công nợ, vật tư sử dụng.

Hóa đơn giá trị gia tăng theo bảng quyết toán khối lượng

Hồ sơ thanh toán khi gửi qua đường bưu điện (hoặc trực tiếp mang tới công ty) và có xác nhận của bên A đã nhận của bưu điện (hoặc ký nhận trực tiếp) thì được hiểu là đã được gửi cho bên A.

4.4  Thời hạn thanh toán:

Thanh toán hàng kỳ và quyết toán: trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày bên A nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán đạt yêu cầu.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B:

- Cung cấp toàn bộ nhân lực và dây chuyền thiết bị thi công để hoàn thành các công việc theo đúng hợp đồng đã ký kết, đảm bảo chất lượng và tiến độ hợp đồng.

- Đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân như nón, áo đồng phục, giày và các dụng cụ đặc thù phục vụ cho công tác thi công theo yêu cầu của bên A.

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của công trường.

- Chịu sự điều phối chung của Ban Chỉ huy công trường của bên A.

- Chấp hành sự hướng dẫn của bên A (các thành viên có trách nhiệm) và tư vấn giám sát do chủ đầu tư thuê.

- Cung cấp hoá đơn GTGT cho bên A tương ứng với giá trị thanh toán từng đợt và theo đúng quy định hiện hành.

- Chấp hành nghiêm túc mọi vấn đề về phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật và của chủ đầu tư công trình.

- Các nghĩa vụ khác theo qui định của Hợp đồng giữa Bên A với Chủ đầu tư và qui định của pháp luật.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên A:

- Chuẩn bị mặt bằng đắp đất và đường công vụ nối từ tuyến đường hiện hữu đến phạm vi thi công để bên B cấp đất.

- Cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt tại công trường để giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng của bên B. Đồng thời phối hợp cùng bên B giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

- Tổ chức nghiệm thu và ký khối lượng hoàn thành cho bên B.

- Thanh toán kịp thời cho bên B như quy định trong điều 4 của hợp đồng này.

- Có quyền từ chối nghiệm thu thanh toán các khối lượng công việc mà bên B không thi công, các hạng mục công trình thi công không đúng thiết kế và các hạng mục thi công chậm so với tiến độ đề ra làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.

- Có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Bên B thi công không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, không đúng theo thiết kế, không đảm bảo tiến độ; hoặc không đảm bảo an toàn lao động, không tuân thủ quy định của Luật Xây dựng hiện hành.

Điều 7: Bảo hành công trình: Không áp dụng

Điều 8: Thưởng, phạt khi vi phạm hợp đồng:

Nếu Bên B thi công không hoàn thành công việc hoặc bỏ dở công việc giữa chừng thì phải bồi thường thiệt hại cho Bên A 20% giá trị hợp đồng.

Điều 9: Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng xây dựng:

- Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

- Trong trường hợp không đạt được thoả thuận giữa các bên thì yêu cầu tòa án cấp thẩm quyền tại tỉnh Bình Định giải quyết.

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng:

- Hợp đồng xây dựng có hiệu lực kể từ ngày các bên tham gia ký kết hợp đồng trừ trường hợp có những thỏa thuận khác.

- Hợp đồng làm thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 03 bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |